PRODUCT DELIVERY BLUEPRINT

JobProof AI
AI 职业规划开发实施计划

基于 38 张界面规范图与产品 UI/开发规格说明 v1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0（实施基线） |
| 编制日期 | 2026-08-27 |
| 实施范围 | 职业画像、证据授权、AI 访谈、职业推荐、能力画布、学习计划、能力验证、版本生命周期 |
| 目标平台 | JobProof AI · Vue 3 / Spring Boot 3 / MySQL / MinIO |
| 状态 | 待评审 → 冻结 → 分阶段交付 |

实施承诺 38 张 PNG 是视觉与交互验收基准，规格 DOCX 是功能与业务规则基准。所有明确要求均进入追踪矩阵；任何延期项必须由产品方书面确认，不能以技术实现替代或静默删减。

文档导航

文档导航	2

阅读方式	4

1. 目标、范围与成功定义	4

1.1 产品目标	4

1.2 首版完整业务闭环	4

1.3 范围边界	5

1.4 不可妥协的产品规则	5

1.5 成功指标与上线门禁	5

2. 规范治理与可追踪性	6

2.1 规范优先级	6

2.2 来源指纹	6

3. 现有项目适配与模块边界	7

3.1 当前技术基线	7

3.2 模块所有权	7

3.3 依赖新增	8

4. 用户旅程与状态机	8

4.1 主流程与恢复点	8

4.2 核心状态机	8

5. 信息架构与页面组件	9

5.1 路由设计	9

5.2 桌面布局	9

5.3 移动端布局	10

5.4 结构化页面组件	10

6. 数据模型与 Flyway 迁移	11

6.1 迁移策略	11

6.2 核心表	11

6.3 数据不变量	12

7. API、并发与流式协议	12

7.1 REST 接口	12

7.2 幂等、乐观锁与错误码	13

7.3 SSE 事件流	13

8. AI 生成、事实门禁与安全	14

8.1 任务与 Schema	14

8.2 事实处理流水线	14

8.3 AI 决策边界	15

8.4 通道、失败与观测	15

9. 能力画布与计划引擎设计	15

9.1 图模型	15

9.2 交互与命令	15

9.3 布局与性能	16

9.4 学习计划规则	16

10. 视觉复刻与交互规范	16

10.1 视觉基线	16

10.2 图标与控件	16

10.3 必备状态	17

11. 安全、隐私、可访问性与数据权利	17

11.1 权限与隐私	17

11.2 可访问性	17

12. 分阶段交付与工程任务	18

12.1 开发顺序	18

12.2 前端工作包	18

12.3 后端工作包	18

12.4 功能开关与灰度	18

13. 测试与验收计划	19

13.1 自动化测试层级	19

13.2 视觉验收方法	19

13.3 性能与稳定性	19

14. 风险、回滚与待确认项	19

14.1 主要风险	19

14.2 回滚方案	20

14.3 实施前一次性确认	20

15. Definition of Done	20

附录 A：38 张规范图逐项追踪矩阵	21

附录 B：A01–A12 核心验收场景	23

附录 C：交付物清单	23

阅读方式

产品评审：重点阅读第 1、2、5、10、13、14 章和附录 A。

架构评审：重点阅读第 3、4、6、7、8、9、12 章。

前端与视觉：重点阅读第 5、9、10 章和附录 A 的 38 图逐项矩阵。

测试与验收：重点阅读第 11、13 章和附录 B 的 A01–A12 核心场景。

1. 目标、范围与成功定义

1.1 产品目标

新增“AI 职业规划”栏目，将用户已确认的求职资料、受控 AI 访谈与岗位分类体系组合为一条可恢复、可解释、可验证、可版本化的规划链路。系统帮助用户整理事实、比较方向、构建能力路径和执行学习计划，但最终目标职业始终由用户明确选择。

1.2 首版完整业务闭环

1. 从“AI 帮我判断方向”或“我已有目标职业”双入口进入。

2. 建立结构化职业画像，覆盖基础信息、技能、项目、经历、证书、偏好和限制。

3. 逐项授权可使用的求职资料库记录和证据范围；未授权资料不进入 AI 上下文。

4. AI 每轮最多提出 6 个补充问题，区分事实、自述和推断；对话可中断恢复。

5. 用户编辑并确认职业画像，只有确认内容进入正式推荐输入。

6. AI 生成 3–6 个职业方向；支持筛选、比较、收藏、查看依据和资料不足分支。

7. 用户通过双重确认选定目标职业；AI 不代替用户选择。

8. 系统生成可编辑的右到左能力画布；节点、依赖、状态、证据均可追溯。

9. 用户生成 4/8/12 周或自定义行动计划，按周执行、调整、补充检查点和证据。

10. 通过专项测试、项目检查、场景分析和证据审查验证能力；AI 评分不能直接标记掌握。

11. 所有正式变化形成不可变版本；对比、恢复都创建新版本。

12. 更换目标时归档旧目标及其画布/计划，计算可复用节点，不删除历史。

1.3 范围边界

| 边界 | 决策 |
| --- | --- |
| 本轮必须交付 | 画像、授权、访谈、推荐、详情、确认、画布、节点编辑、AI 差异、路径聚焦、计划、验证、版本、更换目标、桌面与移动端完整状态。 |
| 复用而非重建 | 求职资料库、岗位分类树、SYSTEM AI 通道池、额度、异步任务、SSE 模式、审计、通知、MinIO、账号与数据权利。 |
| 本轮不恢复 | 投递管理、投递漏斗、独立求职画像旧模块、面试管理、面试复盘。规范中的面试文字仅落为“能力验证”，不新增独立面试产品导航。 |
| 后续增强 | 规划 PDF/JSON 导出、团队导师协作、第三方课程目录、日历同步；不阻塞首版验收。 |

1.4 不可妥协的产品规则

职业规划数据模型、页面、提示词、筛选和统计中不设置薪酬相关字段，不输出或推荐“高薪”等导向；自由输入命中相关内容时提示用户改写为行业、地点、成长空间或工作方式等合法偏好。

年龄只允许使用可选年龄段调节计划节奏，不得推断能力、职业上限或作出歧视性结论。

AI 不替用户选择目标职业；目标必须由用户显式选中并二次确认。

未确认事实和 AI 推断不得进入正式推荐、能力结论或计划依据。

“学习中”与“已掌握”严格分离；只有用户确认的验证记录能触发掌握状态变更。

AI 不得覆盖锁定节点、用户备注、已确认事实和历史版本。

旧目标、画布、计划和版本只归档，不覆盖、不删除。

每条推荐依据和能力主张必须携带 sourceRefs；撤销授权后，新任务不能继续使用对应证据。

1.5 成功指标与上线门禁

| 维度 | 门禁 |
| --- | --- |
| 流程完整性 | A01–A12 全部通过；38 张图的必须元素与状态 100% 有验收证据。 |
| 事实安全 | 0 条未确认事实进入正式推荐；0 次 AI 直接覆盖；撤销授权后新任务引用命中为 0。 |
| 画布性能 | 100 节点首个可交互时间 ≤2s；拖拽/缩放目标 60 FPS，P95 ≥50 FPS。 |
| 接口体验 | 普通查询本机 p95 ≤500ms；SSE 首事件 p95 ≤1s（不含供应商首 Token）。 |
| 恢复能力 | 刷新、断线、重试、重复请求、服务重启均不制造重复版本或重复扣次。 |
| 视觉质量 | 1440×900、1280×800、390×844、414×896 无横向溢出、遮挡、空白状态和控制台错误。 |

2. 规范治理与可追踪性

2.1 规范优先级

| 优先级 | 来源 | 权威范围 | 处理规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 张 PNG | 布局、组件密度、交互呈现、桌面/移动端差异、空/错/弹层形式 | 实现须逐图截图对照；示例数据不进入正式库。 |
| 2 | 产品 UI 与开发规格说明 v1 DOCX | 业务规则、实体、状态、异常、验收与禁止项 | 不得省略；与图片冲突时保留功能并提交视觉取舍。 |
| 3 | README | 目录解释、图片用途、交付口径 | 作为命名与文件归档约束。 |
| 4 | 当前代码 | 既有接口、基础设施与风格组件 | 优先复用，但不能以现状为由删减规范功能。 |

2.2 来源指纹

| 资产 | 数量/哈希 |
| --- | --- |
| PNG 视觉规范 | 38 张；清单 SHA-256：CD55587CFE371687830155A8FD414601FE914A337A69CAD97610D555B5679E12 |
| README | SHA-256：D535B076C1E59D9F1CD4624FC9698A1FF9B30B615BB4D2D96B2F80B4011CDB3B |
| 规格 DOCX | SHA-256：14FF1E39C68D9F4BDA769227EF46CF4EB8B9D863BD2451E11FF959EFDDFE2A5F |

验收纪律 实现阶段若规范发生变化，必须生成新的来源指纹和矩阵版本；旧矩阵随发布证据保留，不能覆盖。

3. 现有项目适配与模块边界

3.1 当前技术基线

| 层 | 现状 | 职业规划落点 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3.5、Vue Router 5、TypeScript 6、Vite 8、lucide-vue-next | 新增 features/career-planning；AppChrome 扩展栏目与 careerMode。 |
| 后端 | Java 17、Spring Boot 3.3、Spring Security、JPA/JdbcTemplate | 新增 modules/careerplanning，按 application/domain/infra/web 分层。 |
| 数据 | MySQL + Flyway；当前最高 V55 | 从 V56 开始增量迁移，不修改历史迁移。 |
| AI | SYSTEM 通道池、OpenAI 兼容适配、额度、生成尝试、流式传输 | 新增任务类型和 Schema，不保存供应商原始 JSON。 |
| 异步 | async_tasks、SSE 实现模式、Outbox、通知 | 复用任务与事件序号模式，规划流事件独立持久化。 |
| 资料 | 求职资料库、私有文件、MinIO、扫描与预览 | 只读取用户逐项授权的结构化记录；原始文件和预览图片不发给模型。 |
| 岗位 | 三级岗位分类、别名搜索、岗位匹配 | 目标职业与推荐方向绑定稳定 taxonomy node id。 |
| 治理 | 审计、数据导出、账号删除 | 新增规划事件、授权撤销、版本归档和账户导出清理处理器。 |

3.2 模块所有权

careerplanning 模块拥有规划会话、画像快照、推荐、目标、画布、计划、验证、版本与 AI 变更提案。它通过端口读取其他模块，不直接更新求职资料库、岗位分类、AI 通道、额度或通知表。

| 端口 | 提供方 | 用途与限制 |
| --- | --- | --- |
| CareerEvidenceQueryPort | career | 返回已确认、未归档且被逐项授权的结构化记录；不返回文件字节。 |
| TaxonomyQueryPort | taxonomy | 岗位树、别名、稳定节点 ID 与启用状态。 |
| AiGenerationPort | aigateway | 结构化/流式调用；提示词和响应 Schema 版本化。 |
| AiQuotaPort | airesume/aibilling | 预占、结算、返还和使用明细。 |
| TaskPort | task | 长任务状态、重试、取消和服务重启续跑。 |
| AuditPort | audit | 授权、确认、采纳、版本、归档、恢复和更换目标。 |
| NotificationPort | notification/outbox | 长任务完成、计划检查点和版本提醒。 |
| StoragePort | storage | 后续规划导出文件；首版画布与计划主要存结构化数据。 |

3.3 依赖新增

前端：@vue-flow/core + @vue-flow/minimap + @vue-flow/controls，负责成熟的节点画布交互；@dagrejs/dagre 负责右到左初始布局；@tanstack/vue-virtual 负责移动端长层级列表虚拟化。

后端：org.jgrapht:jgrapht-core，用于有向图环检测、拓扑排序、依赖路径和可复用子图计算；服务端结果为最终权威。

测试：Vitest + Vue Test Utils 做组件状态；Playwright 做 4 个目标视口与画布交互；现有 node:test 保留给纯函数基线。

4. 用户旅程与状态机

4.1 主流程与恢复点

| 阶段 | 页面 | 进入状态 | 关键动作 | 恢复游标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 欢迎与双入口 | 未建立画像 | 选 AI 判断或已有目标；创建草稿 | 入口选择、草稿 ID |
| J2 | 画像填写 | DRAFT | 保存基础信息、技能、经历、偏好和限制 | expectedVersion |
| J3 | 证据授权 | DRAFT | 逐项授权来源与用途范围 | permissionVersion |
| J4 | AI 补充访谈 | INTERVIEWING | 每轮≤6问；断线续传；事实冲突处理 | roundId、lastEventSeq |
| J5 | 画像确认 | PENDING_CONFIRMATION | 逐项编辑、确认或退回 | profileSnapshotHash |
| J6 | 方向推荐 | CONFIRMED | 生成 3–6 项或进入资料不足分支 | recommendationSetId |
| J7 | 目标确认 | READY | 选中方向、二次确认、创建 ACTIVE goal | goalId |
| J8 | 能力画布 | ACTIVE | 编辑节点/关系；采纳 AI 差异；路径聚焦 | canvasVersion |
| J9 | 学习计划 | ACTIVE | 4/8/12 周或自定义；周任务和检查点 | planVersion |
| J10 | 能力验证 | ACTIVE | 提交验证与证据；人工确认状态变化 | validationId |
| J11 | 版本生命周期 | ACTIVE/ARCHIVED | 比较、恢复为新版本、更换目标与复用 | fromVersion/toVersion |

4.2 核心状态机

| 对象 | 状态 | 强约束 |
| --- | --- | --- |
| 画像 | DRAFT → INTERVIEWING → PENDING_CONFIRMATION → CONFIRMED | 任何正式推荐必须引用 CONFIRMED 快照；编辑确认画像后生成新快照并使旧推荐过期。 |
| 推荐集 | QUEUED → GENERATING → READY ¦ INSUFFICIENT ¦ FAILED → SUPERSEDED | 失败可重试；资料不足不能伪造推荐；新画像确认后旧推荐集只读。 |
| 目标 | PENDING_CONFIRMATION → ACTIVE → ARCHIVED | 同一账号同一时间仅一个 ACTIVE 主目标；更换目标在同一事务中归档旧目标。 |
| 节点 | NOT_STARTED / PLANNED / LEARNING / PENDING_VALIDATION / MASTERED / PAUSED | AI 不能直接进入 MASTERED；状态前进和回退均形成新画布版本。 |
| 提案 | DRAFT → PARTIALLY_ACCEPTED ¦ ACCEPTED ¦ REJECTED ¦ STALE | 逐项采纳；锁定节点相关项自动隔离；输入版本变化后标记 STALE。 |
| 计划 | DRAFT → ACTIVE ↔ PAUSED → COMPLETED ¦ ARCHIVED | 更换目标只归档；重新排期生成新 plan revision。 |
| 验证 | DRAFT → SUBMITTED → EVALUATING → REVIEW_REQUIRED → CONFIRMED ¦ REJECTED | AI 只给候选等级与依据；用户确认后才更新节点。 |
| 授权 | ACTIVE → REVOKED | 撤销即时影响新任务；运行中任务在持久化结果前再次校验权限版本。 |

推荐项分层枚举固定为 READY_NOW / AFTER_SMALL_GAP / EXPLORATORY，分别表示当前已具备主要条件、补齐少量差距后可进入、仅作为探索方向；分层必须引用确认事实和差距，不得暗示录用概率。

5. 信息架构与页面组件

5.1 路由设计

| 路由 | 用途 | 主组件 |
| --- | --- | --- |
| /career-planning | 欢迎、双入口、最近进度 | CareerPlanningWelcomePage |
| /career-planning/profile | 结构化画像与确认 | CareerProfileBuilderPage |
| /career-planning/interview | AI 补充访谈 | CareerInterviewPage |
| /career-planning/recommendations | 推荐、筛选、比较、收藏、资料不足 | CareerRecommendationPage |
| /career-planning/recommendations/:id | 职业详情抽屉/移动端页 | CareerRecommendationDetail |
| /career-planning/goals/:goalId/canvas | 能力画布、节点检查器、AI 提案 | CareerCanvasPage |
| /career-planning/goals/:goalId/plan | 周期、周计划、任务与证据 | CareerPlanPage |
| /career-planning/goals/:goalId/validations/:id? | 验证创建、提交与复核 | AbilityValidationPage |
| /career-planning/goals/:goalId/versions | 历史、比较、恢复、更换目标 | CareerVersionHistory |

5.2 桌面布局

复用 AppChrome 左侧主导航，在“岗位匹配”后新增“职业规划”；careerMode 覆盖 /career-planning/**。

欢迎、画像、推荐阶段采用“AI 指引列 + 结构化结果列”，中间内容最大宽度 1440px；不堆叠卡片嵌套。

画布阶段采用三分区：左侧 AI 对话/建议（约 320px）、中央无边框画布（弹性宽度）、右侧检查器/抽屉（约 360px，可收起）。

职业根节点固定视觉锚点于右侧，一级领域向左展开；布局变更保持用户手工位置，自动布局仅在首次生成或用户明确请求时运行。

顶部工具栏使用图标按钮配 tooltip：撤销、重做、缩放、适配视图、路径聚焦、小地图、搜索和筛选。

5.3 移动端布局

390×844 和 414×896 使用职业规划专用底部导航：对话 / 规划 / 任务 / 我的；保留安全区，交互高度≥44px。

横向画布替换为虚拟化分层列表；节点展开/收起、搜索结果定位和滚动位置在路由切换后恢复。

桌面右侧抽屉、技能选择、证据授权、周期选择改为底部 Sheet；节点完整编辑可进入独立页。

关键提交按钮 sticky 固定在安全区上方；键盘弹出时避免遮挡输入框，不使用横向滚动承载主操作。

5.4 结构化页面组件

| 组件族 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 画像 | ProfileSectionCard、SkillPicker、PreferenceForm、ConstraintForm、ClaimBadge | 逐项草稿、验证、事实类型、缺项与冲突。 |
| 授权 | EvidencePermissionDialog/Sheet、EvidenceScopeList | 单项勾选、用途范围、撤销影响说明。 |
| 访谈 | AiConversationPanel、QuestionBatchCard、FactDiffCard | 最多 6 问、流式回复、事实/自述/推断分层。 |
| 推荐 | RecommendationCard、CompareTray、RecommendationDrawer、InsufficientState | 3–6 方向、筛选、比较、收藏、依据引用。 |
| 画布 | CareerCanvas、PlanningNode、CanvasToolbar、NodeInspector、ProposalDiffPanel | 图操作、节点详情、路径聚焦、AI 差异确认。 |
| 计划 | CyclePicker、WeekLane、PlanTaskCard、CheckpointEditor、EvidencePicker | 周期、周任务、重新排期、证据。 |
| 验证 | ValidationLauncher、SubmissionPanel、EvaluationDiff、MasteryConfirm | 测试/项目/场景/证据审查与人工确认。 |
| 版本 | VersionDrawer、VersionCompare、RestoreConfirm、GoalChangeWizard | 只读历史、差异、恢复新版本、归档复用。 |

6. 数据模型与 Flyway 迁移

6.1 迁移策略

当前仓库最高迁移为 V55。职业规划从 V56 开始，按可独立回滚的能力边界拆分；迁移只新增表、索引与约束，不修改 V1–V55。功能开关关闭时新表可保留，不影响现有业务。

| 迁移 | 内容 | 回滚策略 |
| --- | --- | --- |
| V56__career_planning_profile.sql | 会话、画像、画像条目、访谈轮次/消息、证据授权、流事件 | 关闭功能开关；数据保留。 |
| V57__career_planning_recommendations.sql | 推荐集、推荐项、收藏、确认记录、职业目标 | 停止生成；已产生结果只读。 |
| V58__career_planning_canvas.sql | 画布版本、节点、关系、AI 变更提案与提案项 | 冻结编辑；旧版本仍可读。 |
| V59__career_planning_plans.sql | 学习计划、计划修订、周任务、检查点、能力证据、验证记录 | 停止新任务；历史只读。 |
| V60__career_planning_lifecycle.sql | 目标更换、节点复用映射、幂等请求、导出/通知关联、索引补齐 | 禁用更换目标与后台任务。 |

6.2 核心表

| 表 | 关键字段 | 约束/用途 |
| --- | --- | --- |
| career_planning_profiles | account_id, status, entry_mode, objective_taxonomy_id?, snapshot_hash, version | 账号唯一活动画像；乐观锁。 |
| career_planning_profile_items | profile_id, section, claim_type, payload_json, source_refs_json, confirmed, locked | 事实/自述/推断分离；结构化条目。 |
| career_planning_evidence_permissions | profile_id, source_type, source_id, scopes_json, status, permission_version | 逐项授权；ACTIVE/REVOKED。 |
| career_planning_interview_rounds | profile_id, round_no, status, prompt_version, input_hash | 每轮最多 6 问，可恢复。 |
| career_planning_messages | round_id, role, message_type, body, sequence_no, response_hash | 不可修改消息；正文按数据权利删除。 |
| career_recommendation_sets | profile_snapshot_hash, status, task_id, model, schema_version | 推荐输入冻结；资料不足为正式状态。 |
| career_recommendations | set_id, taxonomy_node_id, tier, rationale_json, gaps_json, source_refs_json, favorite | 3–6 项；可比较/收藏。 |
| career_goals | account_id, taxonomy_node_id, status, confirmed_at, archived_at, source_set_id | 同账号仅一个 ACTIVE 主目标。 |
| canvas_versions | goal_id, version_no, parent_id, reason, graph_hash, created_by | 不可变图版本。 |
| canvas_nodes | version_id, logical_node_id, type, status, title, detail_json, position, locked | 节点跨版本用 logical_node_id 对齐。 |
| node_relations | version_id, from_logical_id, to_logical_id, relation_type | TREE_PARENT / PREREQUISITE；禁止环。 |
| ai_change_proposals | goal_id, base_version_id, status, prompt_version, response_hash | AI 变化包，不直接落正式图。 |
| ai_change_proposal_items | proposal_id, operation, target_logical_id, before_json, after_json, decision | 新增/修改/删除/移动逐项确认。 |
| learning_plans | goal_id, canvas_version_id, duration_weeks, status, current_revision_id | 4/8/12/自定义。 |
| learning_plan_revisions | plan_id, revision_no, parent_id, reason, plan_hash | 重新排期保留历史。 |
| plan_tasks | revision_id, week_no, node_logical_id, task_type, status, checkpoint_json | 周任务、依赖、交付物。 |
| ability_evidence | goal_id, node_logical_id, source_type, source_id, summary, status | 证据引用；可撤销/失效。 |
| validation_records | goal_id, node_logical_id, method, status, submission_json, ai_assessment_json, confirmed_result | AI 候选与用户确认分离。 |
| career_planning_stream_events | scope_id, sequence_no, event_type, payload_json, created_at | SSE 断线续传与去重。 |
| career_goal_reuse_mappings | from_goal_id, to_goal_id, old_node_id, new_node_id, decision | 更换目标时记录复用来源。 |

6.3 数据不变量

画像正式快照以 canonical JSON + SHA-256 标识；推荐集、画布和计划都持有输入快照哈希。

同一 account_id 通过部分唯一约束保证最多一个 ACTIVE career_goal。

canvas_versions、learning_plan_revisions 只 INSERT，不 UPDATE 内容；恢复操作写入新版本并记录 restored_from。

节点和关系必须属于同一 canvas_version；服务端在事务提交前使用 JGraphT 校验环、孤儿、非法跨层关系和最多 100 节点门禁。

授权撤销增加 permission_version；AI 任务提交结果前比较当前版本，变化则结果标记 STALE，不得进入正式候选。

所有引用都使用稳定 source_type + source_id + source_version；求职资料更新后旧快照仍可解释但新任务读取最新版。

7. API、并发与流式协议

7.1 REST 接口

| 能力 | 接口组 | 关键语义 |
| --- | --- | --- |
| 总览/会话 | GET /api/v1/career-planning/overview；POST /sessions；GET /sessions/{id} | 恢复当前阶段、活动目标与待处理任务。 |
| 画像 | GET/PUT /profiles/current；PUT/DELETE /profiles/current/items/{id}；POST /profiles/current/confirm | 草稿 1s 防抖；确认生成不可变快照。 |
| 授权 | GET /evidence/eligible；PUT /evidence-permissions；POST /evidence-permissions/{id}/revoke | 逐项+用途范围；撤销幂等。 |
| 访谈 | POST /interview/rounds；POST /interview/rounds/{id}/answers；POST /interview/rounds/{id}/complete | 一轮≤6问；冲突进入确认卡。 |
| 推荐 | POST /recommendation-sets；GET /recommendation-sets/{id}；GET /recommendations/{id}；PUT /favorites | 3–6项/资料不足；筛选在客户端与服务端均可。 |
| 目标 | POST /goals/confirm；GET /goals/current；POST /goals/{id}/change | 确认需 confirmationToken；更换目标原子归档。 |
| 画布 | GET /goals/{id}/canvas；POST /nodes；PUT /nodes/{logicalId}；POST /nodes/{id}/{split¦move¦merge¦lock} | 每次正式变更带 expectedCanvasVersion。 |
| 关系 | POST/DELETE /relations；GET /paths?nodeId=... | 服务端环检测和路径聚焦。 |
| AI 提案 | POST /proposals；GET /proposals/{id}；POST /proposal-items/{id}/decision；POST /proposals/{id}/apply | 逐项采纳；apply 再校验基线与锁。 |
| 计划 | POST /goals/{id}/plans；GET /plans/{id}；POST /plans/{id}/reschedule；PUT /tasks/{id} | 支持4/8/12/custom及检查点。 |
| 验证 | POST /validations；PUT /validations/{id}/submission；POST /validations/{id}/evaluate；POST /validations/{id}/confirm | AI 评估与掌握确认分离。 |
| 版本 | GET /goals/{id}/versions；GET /versions/compare；POST /versions/{id}/restore | 恢复生成新版本，不覆盖。 |

7.2 幂等、乐观锁与错误码

所有 POST 变更请求要求 Idempotency-Key；服务端保存 account + operation + key + request_fingerprint，重复内容回放原结果，不同内容返回 409 CP_IDEMPOTENCY_CONFLICT。

PUT/DELETE 使用 expectedVersion 或 If-Match；版本冲突返回 409 CP_VERSION_CONFLICT，并附 currentVersion 与可安全重载的摘要。

画布提案应用比较 baseVersion；不一致返回 CP_PROPOSAL_STALE。涉及锁定节点返回 CP_NODE_LOCKED，且不部分写入未确认项。

图关系环返回 422 CP_GRAPH_CYCLE，并返回产生环的最短路径；非法层级、超过100节点、目标已归档分别使用稳定业务码。

资料不足返回 200 + status=INSUFFICIENT，不当作系统错误；供应商失败返回任务 FAILED 并返还未产出额度。

7.3 SSE 事件流

统一使用 GET /api/v1/career-planning/sessions/{id}/events，支持 Last-Event-ID、递增 sequence、15 秒心跳和最近事件重放。每个前台会话最多一个 AI 任务；账号最多两个后台任务。

| 事件 | 载荷 | 前端行为 |
| --- | --- | --- |
| task.queued / task.started | taskId, taskType, sequence | 立即清空输入、插入用户消息和加载骨架。 |
| assistant.delta | attemptId, textDelta | 仅在用户位于底部时自动跟随；不可作为正式事实。 |
| question.batch | roundId, questions[≤6] | 渲染结构化回答卡并保存草稿。 |
| recommendation.progress | stage, percentRange, label | 显示真实阶段，不伪造精确百分比。 |
| proposal.item | proposalId, operation, before, after, sourceRefs | 逐项进入差异面板，不修改画布。 |
| task.completed | resultRef, usage, responseHash | 刷新权威快照并结算额度。 |
| task.failed / task.cancelled | errorCode, retryable | 保留用户输入；停止流；可重试时给明确动作。 |
| heartbeat | serverTime, sequence | 维持连接；不产生 UI 消息。 |

8. AI 生成、事实门禁与安全

8.1 任务与 Schema

| 任务 | 输入 | 结构化输出 | 额度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画像补充访谈 | 确认事实、缺项、冲突、用户选择的证据 | question_batch_v1；每轮≤6问 | 按一次前台任务 |
| 职业方向推荐 | CONFIRMED画像快照、岗位树候选、授权证据摘要 | career_recommendations_v1；3–6项或insufficient | 最大调用数预占 |
| 能力画布生成 | 目标岗位、画像快照、岗位能力基线 | career_canvas_v1；节点+关系+来源 | 后台任务 |
| AI 画布变更 | 当前版本、用户指令、锁定节点清单 | canvas_change_set_v1；增删改移 | 每次请求一次 |
| 学习计划 | 目标、当前图、可用时间、周期 | learning_plan_v1；周任务+检查点 | 后台任务 |
| 能力验证评估 | 题目/项目/场景提交、允许的证据摘要 | validation_assessment_v1；候选等级+理由 | 每次评估一次 |

8.2 事实处理流水线

1. Context Builder 只选择当前账号、当前画像、当前权限版本下已确认且未归档的结构化事实；不发送 DOCX/PDF/图片字节。

2. Claim Classifier 将内容标记为 FACT、SELF_REPORTED 或 INFERENCE；推断必须标出推理链摘要和来源，不能伪装事实。

3. Policy Filter 在发送前和保存前双重检查敏感/禁止字段、歧视性推断、无来源实体、未授权引用和锁定内容。

4. Schema Validator 采用严格 JSON Schema；失败自动修复一次，仍失败则任务失败且不落候选。

5. Source Validator 验证每条推荐、节点和结论的 sourceRefs 都可访问且版本匹配；无来源项单独隔离。

6. Diff Builder 只生成候选；用户逐项确认后 Application Service 再执行业务约束并创建新版本。

7. Result Commit 前再次检查授权版本、画像哈希、目标状态和 baseVersion；任何变化使结果 STALE。

8.3 AI 决策边界

AI 不能做的事 选择目标职业、写入未确认事实、直接标记技能已掌握、覆盖锁定节点/备注、删除历史、绕过授权、依据年龄作职业上限判断、生成产品禁用内容。

8.4 通道、失败与观测

复用现有 SYSTEM 主备通道、模型发现和健康检查；只在尚未输出内容时自动切换一次备用模型，流式开始后失败则终止并允许用户重试。

保存模型、Token、延迟、提示词版本、Schema 版本和响应哈希；不长期保存供应商原始 JSON。

管理员默认不可读用户正文；正文诊断沿用限时授权快照。所有指标按匿名 taskType 聚合。

无可用结果的失败/取消返还额度；已有可用结果后的主动重新生成消耗新次数。

9. 能力画布与计划引擎设计

9.1 图模型

| 类型 | 含义 | 允许关系 | 典型状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAREER | 目标职业根节点 | 作为树根；每版本仅一个 | ACTIVE目标 |
| DOMAIN | 能力域/职责域 | TREE_PARENT 至 CAREER 或 DOMAIN | 规划/学习中 |
| SKILL | 可验证技能 | 父级 DOMAIN；可有 PREREQUISITE | 六态完整 |
| KNOWLEDGE | 知识点 | 父级 DOMAIN/SKILL；可为前置 | 六态完整 |
| TASK | 可执行学习/实践任务 | 父级 SKILL/KNOWLEDGE | 计划/进行/完成 |
| EVIDENCE | 能力证据引用 | 附着 SKILL/TASK，不参与树布局 | 有效/待审/失效 |

9.2 交互与命令

节点 CRUD：新增、编辑、拆分、移动、合并、锁定、删除；删除有依赖或证据的节点必须显示影响范围并二次确认。

画布操作：搜索、类型/状态筛选、缩放、拖拽、框选、折叠、小地图、适配视图、撤销/重做；布局不能因状态标签长度改变节点尺寸。

命令历史仅保存当前未提交编辑；正式提交后生成新 canvas_version。撤销跨越正式版本时改为“恢复为新版本”。

路径聚焦：选择能力节点后高亮从目标到节点的父链与所有前置链，其余节点降低对比度但保持可访问。

AI 提案：新增、更新、删除、移动分别使用稳定视觉编码；逐项接受/拒绝后才可应用；锁定节点相关提案禁用。

9.3 布局与性能

Vue Flow 负责视口、节点交互和边渲染；Dagre 以 rankdir=RL 计算首次布局，职业根节点固定在右侧。

服务端维护图不变量；前端 worker 进行即时预检和布局，主线程只应用坐标，避免拖拽卡顿。

100 节点内只渲染可视节点和必要边；隐藏/折叠节点不参与 DOM。小地图降采样，不渲染正文。

位置变化使用 requestAnimationFrame 节流；拖拽结束后一次提交；频繁输入 500ms 防抖保存草稿位置。

移动端不初始化桌面画布库，按需加载虚拟化层级列表，保留展开集、筛选和 scroll anchor。

9.4 学习计划规则

预设 4/8/12 周并支持 2–24 周自定义；服务端校验周数、每周可用时间与任务容量。

任务按前置依赖、目标优先级、用户节奏和证据缺口排序；不得将未验证能力视作已完成前置。

重新排期保留完成记录和证据，未完成任务生成新修订；用户可锁定任务，AI 不得移动。

检查点包含可观察产物与验证方式，不使用无法验证的泛化描述。

10. 视觉复刻与交互规范

10.1 视觉基线

| 令牌 | 初始值/规则 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 主色 | #1F67F2；辅色 #13B8D4；背景 #F4F7FC | 采样源图后冻结为 CSS token；不得散落硬编码。 |
| 文字 | 主文字 #172033；次级 #5D6B82；正文14px，元信息12px | 不按视口缩放字号；长文本换行且不遮挡。 |
| 边框 | #D9E2EF；功能卡 8px 圆角；控件 8–10px | 不使用装饰性大圆角和卡片套卡片。 |
| 密度 | 8px 间距体系；桌面顶栏64px；主导航保持现有宽度 | 关键边界与参考图误差≤4px。 |
| 状态 | 蓝=选中/进行，绿=确认，琥珀=待验证，红=阻断，灰=未开始 | 每个颜色状态同时有图标/文字，不能只靠颜色。 |
| 动效 | 进入160–220ms，抽屉220–280ms，画布交互跟手；缓动 cubic-bezier(.2,.8,.2,1) | reduced-motion 时取消位移和惯性。 |

10.2 图标与控件

统一使用 lucide-vue-next；按钮优先使用熟悉图标，陌生图标配 tooltip 和 aria-label，不手绘重复 SVG。

选项集使用统一 AppSelect/底部 Sheet，二元设置使用开关/复选框，周期使用分段控件或单选卡；不把所有动作做成文字胶囊。

技能选择支持搜索、分类、已选区、自定义录入、键盘上下选择和 Enter 确认；移动端底部 Sheet 有焦点陷阱和关闭后焦点恢复。

画布工具栏维持固定尺寸；加载、计数、标签变化不能推动布局。

10.3 必备状态

| 状态 | 呈现 | 必须动作 |
| --- | --- | --- |
| 首次空状态 | 说明下一步，不伪造示例画像或推荐 | 创建画像/选择入口 |
| 加载 | 骨架或真实阶段；AI 流式显示生成态 | 取消（可取消任务） |
| 资料不足 | 解释缺少哪些确认信息 | 补充资料/继续访谈/重新推荐 |
| 授权撤销 | 标记受影响结果和引用 | 重新生成；历史结果只读说明 |
| 版本冲突 | 显示本地与服务端版本摘要 | 重新载入/复制为草稿 |
| 网络/模型失败 | 保留用户输入和已产生内容 | 重试/转手动；不留半成品正式版本 |
| 目标已归档 | 旧画布和计划只读 | 返回当前目标/查看复用映射 |

11. 安全、隐私、可访问性与数据权利

11.1 权限与隐私

所有 /api/v1/career-planning/** 接口要求 SEEKER/ADMIN 登录；数据查询必须带 account_id 所有权条件，管理员不因角色自动获得正文访问权。

证据授权按 source item + scope 保存，scope 至少区分 PROFILE_INTERVIEW、RECOMMENDATION、CANVAS、PLAN、VALIDATION。

原始文件、图片和预览内容永不发送给模型；仅发送用户明确授权的结构化摘要和 sourceRef。

规划数据纳入账户 JSON/Markdown 导出和账号删除；审计只保留不含正文的事件类型、对象 ID、时间和哈希。

日志不记录画像正文、消息、证据摘要、提示词正文或第三方响应；异常日志使用 taskId/responseHash 定位。

11.2 可访问性

桌面画布提供键盘导航：Tab 进入工具栏/检查器，方向键在同层节点移动，Enter 打开节点，+/- 缩放，Esc 退出模式。

底部 Sheet 和抽屉启用焦点陷阱、关闭后焦点恢复；所有表单错误与字段建立 aria-describedby。

状态不能仅以颜色表达；文本与背景对比度满足 WCAG AA，点击目标至少 44×44px。

prefers-reduced-motion 下关闭位移动画、平滑滚动和节点弹跳，保留即时状态反馈。

12. 分阶段交付与工程任务

12.1 开发顺序

| 阶段 | 预计 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 合同冻结 | 1周 | V56草案、OpenAPI/Schema、图矩阵、feature flag、测试夹具 | 规范矩阵评审通过 |
| M1 画像与推荐 | 2–3周 | 双入口、画像、授权、访谈、确认、3–6推荐、详情、资料不足、目标确认 | A01–A06；桌面/移动8类图 |
| M2 画布核心 | 3周 | V58、Vue Flow、节点CRUD、关系、环检测、搜索筛选、小地图、路径聚焦 | A07；100节点性能 |
| M3 计划与验证 | 2–3周 | 4/8/12、自定义、周任务、重排、证据、四类验证、人工确认 | A09–A10 |
| M4 AI差异与版本 | 2周 | 提案逐项决策、锁定保护、版本比较/恢复、更换目标/复用 | A08、A11–A12 |
| GA 验收上线 | 1周 | 全量回归、4视口截图、容量/断线/安全、灰度、回滚演练 | 全部门禁绿 |

12.2 前端工作包

建立 features/career-planning/{pages,components,services,stores,types,utils}，路由按阶段懒加载；新增 AppChrome 导航与 careerMode。

先实现规范夹具模式，使 38 图可在无后端时进行视觉截图；正式模式只展示真实 API 数据。

统一表单草稿、底部 Sheet、AI 对话、差异卡、加载/空/错状态；避免页面复制状态逻辑。

实现 Vue Flow 画布适配层和 MobileHierarchyAdapter，二者消费同一 graph DTO。

增加 Vitest 组件测试与 Playwright 纵向流程；生产构建不得增加未使用的画布代码到非规划页面。

12.3 后端工作包

建立 careerplanning domain/application/infra/web 包；所有跨模块读取通过端口，不复制资料库或岗位分类数据。

完成 V56–V60、JPA/JdbcTemplate 存储、图校验、幂等与乐观锁、权限所有权、审计和数据删除处理器。

建立 AI prompt/schema registry、上下文构建、事实/政策/来源校验、SSE 流事件和任务处理器。

实现推荐、目标确认、不可变画布版本、计划修订、验证确认和目标更换事务。

为每个端点建立契约测试、越权测试、并发测试、重复请求测试和断线续传测试。

12.4 功能开关与灰度

jobproof.features.career-planning.enabled 默认 false；dev/local 对 admin、seeker 与白名单开放。

独立开关：recommendations、canvas-ai、learning-plan-ai、validation-ai；AI 关闭时手动画像、画布、计划、版本仍可用。

生产先对白名单开放 M1，随后按里程碑扩展；旧页面和数据不因开关变化而删除。

13. 测试与验收计划

13.1 自动化测试层级

| 层级 | 覆盖 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| 领域单测 | 状态机、图环检测、拓扑、节点复用、事实门禁、周期排程 | 关键分支100%，领域总体≥90% |
| Repository/迁移 | 空库与V55升级、唯一约束、索引、快照哈希、账号删除 | MySQL真实容器通过 |
| API集成 | 权限、越权、幂等、乐观锁、错误码、分页、SSE续传 | 全部契约稳定 |
| AI协议 | 模拟器：合法、Schema错误、无来源、敏感输出、超时、半流失败 | 非法结果0落库 |
| 前端组件 | 画像、授权、推荐、底部Sheet、节点检查器、差异、版本 | 状态与键盘交互通过 |
| Playwright | A01–A12、断线刷新、4视口、控制台、视觉截图 | 全部通过 |
| 性能 | 100节点、长访谈、50版本、20并发查询 | 达到1.5门禁 |
| 回归 | AI简历、模板中心、岗位匹配、求职资料库、通知/设置 | 现有测试与构建全绿 |

13.2 视觉验收方法

1. 以规范夹具生成稳定真实密度数据，不把参考图姓名、推荐和数字写入正式数据库。

2. 按源图对应视口和 1440×900、1280×800、390×844、414×896 截图；采用遮罩对照和像素差报告。

3. 布局边界误差≤4px；字体渲染差异单独豁免但字号、行高、层级、换行必须一致。

4. 对每张图同时验证交互：弹窗/抽屉开合、焦点、键盘、滚动、粘性按钮、错误/空状态和 URL 恢复。

5. 浏览器控制台 0 error；无横向溢出、不可达动作、空白画布、遮挡或布局跳动。

13.3 性能与稳定性

100 节点画布首个可交互≤2s；拖拽/缩放记录 30 秒，P95 帧率≥50 FPS，目标约60 FPS。

SSE 断开后使用 Last-Event-ID 恢复，不重复插入消息/候选；连续刷新 20 次不重复扣额或生成版本。

20 并发读画像/推荐/计划本机 p95≤500ms；写冲突均返回明确 409，不出现丢失更新。

AI 供应商不可用、流式半途失败、服务重启时，正式快照保持原状态，任务可重试且额度正确返还。

14. 风险、回滚与待确认项

14.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| AI 推荐看似合理但无事实支持 | 误导用户 | 确认快照、sourceRefs强校验、无来源隔离、用户选目标。 |
| 画布交互复杂导致性能退化 | 主流程不可用 | 成熟图库、Web Worker布局、100节点门禁、移动端层级替代。 |
| 跨模块直接耦合资料库 | 数据漂移与越权 | Query Port、授权版本、只读结构化摘要。 |
| 版本数量增长 | 查询和存储变慢 | 不可变版本+增量元数据+索引；50版本基准；历史分页。 |
| 规范图与当前导航冲突 | 产品范围回退 | 保留现有产品收缩决策；规范中的旧入口映射为验证能力。 |
| 用户误解AI为职业决策者 | 信任风险 | 推荐分层、依据/差距、显式双确认、无录用或成功概率。 |

14.2 回滚方案

一级回滚：关闭 career-planning.enabled，导航与路由隐藏，API 返回受控 404/FEATURE_DISABLED；数据不删除。

二级回滚：只关闭 AI 子开关，保留手动画像、画布、计划、版本读取与编辑。

任务回滚：停止 planning worker；队列保持，发布修复后按幂等键续跑或人工取消返还额度。

数据回滚：不删除 V56–V60；若版本存在错误，发布新迁移修复，禁止手工回退生产结构。

版本回滚：用户层面通过“恢复为新版本”完成；不修改历史记录。

14.3 实施前一次性确认

| 项目 | 本计划默认值 | 需要产品确认的时间 |
| --- | --- | --- |
| 目标岗位来源 | 仅使用当前三级岗位分类及启用别名 | P0结束前 |
| 年龄段 | 可选；只影响计划节奏；允许“不填写” | P0结束前 |
| 自定义周期 | 2–24周，预设4/8/12周 | M3开始前 |
| AI额度 | 沿用开发500/月、正式50/月的账号额度池，任务明细单列 | M1联调前 |
| 规划导出 | 不阻塞首版；M4后评估PDF/JSON | GA前 |

15. Definition of Done

38 张图片矩阵每项均有：实现链接、截图、测试编号、差异说明和批准人。

A01–A12 在桌面与移动端全部通过；状态、恢复、失败、权限和并发场景具备自动化证据。

所有正式 AI 输出均通过 Schema、政策、事实、来源、权限版本和基线版本六重校验。

画布 100 节点性能、循环依赖阻断、锁定保护、逐项差异、撤销/重做和版本恢复通过。

旧目标和历史版本可读、可对比、可导出；更换目标不丢失任何历史数据。

后端完整测试、前端组件测试、Playwright、生产构建和现有核心模块回归全绿。

功能开关、监控、审计、额度、数据导出、账号删除和回滚演练完成后才对普通用户开放。

附录 A：38 张规范图逐项追踪矩阵

矩阵中的“必须实现”是最低范围，不代表完整验收。实施时每行需补充组件/路由、测试 ID、截图路径和偏差审批。

| ID | 规范图 | 必须实现 | 关键验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| V00-01 | 00_整体流程/01_AI职业规划完整流程总览.png | 全流程步骤、分支、回路与版本生命周期 | 主流程可恢复；任一步均能返回当前状态 |
| V01-01 | 01_入口与职业画像/01_职业规划欢迎与双入口.png | 欢迎页、AI判断/已有目标双入口、最近进度 | 入口选择写入草稿；不由AI代选 |
| V01-02 | 01_入口与职业画像/02_职业画像基础信息_结构化表单.png | 基础信息、经历/项目/证书分区、进度与保存 | 草稿防抖、字段校验、刷新恢复 |
| V01-03 | 01_入口与职业画像/03_技能标签下拉与自定义录入.png | 技能分类、搜索、多选、自定义、状态标签 | 掌握/学习/证据不足严格区分 |
| V01-04 | 01_入口与职业画像/04_个人倾向与工作限制_表单.png | 偏好与限制、可跳过字段、无薪酬项 | 年龄段仅调节节奏；禁止歧视推断 |
| V01-05 | 01_入口与职业画像/05_资料授权弹窗_选择证据.png | 证据逐项选择、用途范围、隐私说明 | 默认不授权；撤销影响新任务 |
| V01-06 | 01_入口与职业画像/06_AI补充访谈_事实与推断.png | AI对话、批量问题、事实/自述/推断标识 | 每轮≤6问；冲突进入确认卡 |
| V01-07 | 01_入口与职业画像/07_职业画像确认_编辑态.png | 画像摘要、逐项编辑、来源、确认CTA | 确认生成快照；未确认项不进入推荐 |
| V02-01 | 02_职业方向推荐/01_职业方向推荐_多选项.png | 3–6推荐、分层、筛选、比较、收藏 | 排序可解释；无成功概率 |
| V02-02 | 02_职业方向推荐/02_职业详情抽屉_推荐依据.png | 详情抽屉、依据、差距、能力匹配、来源 | 每条结论有sourceRefs |
| V02-03 | 02_职业方向推荐/03_目标职业确认弹窗.png | 目标确认、影响说明、二次确认 | confirmationToken；AI不代选 |
| V02-04 | 02_职业方向推荐/04_资料不足_补充与重新推荐.png | 资料不足原因、缺项列表、补充与重试 | 不得用低质量推荐凑数 |
| V03-01 | 03_职业能力画布/01_Java全栈职业能力树_完整画布.png | 左AI/中画布/右检查器、RL能力树、工具栏 | 100节点≤2s；根节点固定右侧 |
| V03-02 | 03_职业能力画布/02_节点详情抽屉_结构化编辑.png | 节点类型/状态/描述/证据/关系/锁定 | 编辑生成新版本；焦点可访问 |
| V03-03 | 03_职业能力画布/03_节点操作菜单_新增拆分移动.png | 新增、拆分、移动、合并、锁定、删除 | 影响预览；依赖/证据节点二次确认 |
| V03-04 | 03_职业能力画布/04_AI建议节点_差异确认.png | 增删改移差异、逐项/批量决策 | AI不直接应用；锁定项隔离 |
| V03-05 | 03_职业能力画布/05_学习路径聚焦_依赖关系.png | 父链/前置链高亮、其余降噪、路径说明 | 环检测；路径来源可解释 |
| V04-01 | 04_学习计划与版本/01_计划周期选择弹窗_4_8_12周.png | 4/8/12周、自定义、时间投入、生成 | 周期容量校验；不足额度先提示 |
| V04-02 | 04_学习计划与版本/02_每周行动计划_任务与证据.png | 周任务、状态、检查点、证据、重排 | 锁定任务不被AI移动；修订可追踪 |
| V04-03 | 04_学习计划与版本/03_能力验证_专项测试与证据.png | 测试/项目/场景/证据审查、结果候选 | AI评分不直接标记掌握 |
| V04-04 | 04_学习计划与版本/04_规划版本历史抽屉.png | 版本列表、原因、对比、恢复 | 恢复为新版本；历史不可变 |
| V04-05 | 04_学习计划与版本/05_更换目标职业_归档与复用.png | 旧目标归档、复用节点预览、确认 | 旧画布/计划不删除；复用映射留痕 |
| M05-01 | 05_移动端/01_职业推荐_移动端.png | 单列推荐、筛选、比较入口、底部导航 | 无横向溢出；点击目标≥44px |
| M05-02 | 05_移动端/02_能力树分层列表_移动端.png | 分层列表、展开/收起、状态、搜索定位 | 虚拟化；返回保留滚动位置 |
| M05-03 | 05_移动端/03_职业规划欢迎与双入口_移动端.png | 移动欢迎页和双入口、sticky CTA | 安全区适配 |
| M05-04 | 05_移动端/04_职业画像基础信息_移动端.png | 单列画像表单、分组、进度 | 键盘不遮挡；草稿恢复 |
| M05-05 | 05_移动端/05_技能选择底部弹层_移动端.png | 技能搜索、多选、自定义、已选区 | 焦点陷阱；关闭恢复焦点 |
| M05-06 | 05_移动端/06_资料授权底部弹层_移动端.png | 证据列表、范围、隐私、确认 | 默认关闭；逐项授权 |
| M05-07 | 05_移动端/07_AI补充访谈_移动端.png | 消息、问题卡、输入与流式状态 | 输入即时入列；断线续传 |
| M05-08 | 05_移动端/08_职业画像确认_移动端.png | 画像确认卡、来源、编辑与CTA | 未确认项明确隔离 |
| M05-09 | 05_移动端/09_职业详情底部抽屉_移动端.png | 职业详情Sheet、依据、差距、来源 | 可滚动、焦点陷阱、安全区 |
| M05-10 | 05_移动端/10_目标职业确认弹窗_移动端.png | 二次确认及影响说明 | 不可误触；确认幂等 |
| M05-11 | 05_移动端/11_节点详情结构化编辑_移动端.png | 节点独立编辑页/Sheet、关系与证据 | 保存冲突提示；返回定位原节点 |
| M05-12 | 05_移动端/12_每周行动计划_移动端.png | 周折叠、任务、状态、证据 | 列表可完整操作；无拖拽依赖 |
| M05-13 | 05_移动端/13_计划周期选择底部弹层_移动端.png | 周期和可用时间Sheet | 选项清晰；sticky确认 |
| M05-14 | 05_移动端/14_能力验证_移动端.png | 验证方法、提交、AI候选、人工确认 | 不自动掌握；失败可重试 |
| M05-15 | 05_移动端/15_规划版本历史_移动端.png | 历史列表、版本摘要、比较/恢复 | 分页；恢复为新版本 |
| M05-16 | 05_移动端/16_更换目标职业_移动端.png | 归档说明、复用节点、二次确认 | 历史不删除；操作可撤回至确认前 |

附录 B：A01–A12 核心验收场景

| 编号 | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 双入口与恢复 | 两种入口均创建可恢复草稿；刷新返回原阶段；AI不自动选目标。 |
| A02 | 证据授权 | 逐项/范围授权；默认关闭；撤销后新任务0引用，历史只读标记。 |
| A03 | AI补充访谈 | 每轮≤6问；事实/自述/推断可辨；冲突经用户处理；断线续传无重复。 |
| A04 | 画像确认 | 未确认项不进入推荐；确认生成哈希快照；更新后旧推荐过期。 |
| A05 | 方向推荐 | 充足数据产出3–6项且可筛选/比较/收藏；每条依据可追踪。 |
| A06 | 资料不足与目标确认 | 不足时不给凑数推荐；补充后重试；选目标需双确认且幂等。 |
| A07 | 画布核心 | 节点CRUD、关系、搜索、筛选、缩放、拖拽、框选、折叠、小地图、撤销/重做；环被阻断。 |
| A08 | AI差异 | 增删改移逐项确认；锁定节点不可覆盖；基线变化后提案STALE。 |
| A09 | 学习计划 | 4/8/12/custom生成；重排保留完成和证据；依赖顺序正确。 |
| A10 | 能力验证 | 四类验证可完成；AI只给候选；用户确认前节点不进入MASTERED。 |
| A11 | 版本生命周期 | 版本可对比；恢复创建新版本；旧版本不可修改。 |
| A12 | 更换目标 | 旧目标/画布/计划归档；复用节点逐项确认；历史和引用完整。 |

附录 C：交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 产品/设计 | 冻结规范、38图矩阵、页面状态清单、设计Token、桌面/移动截图与偏差审批。 |
| 后端 | V56–V60、careerplanning模块、OpenAPI、JSON Schema、任务处理器、审计/删除处理器。 |
| 前端 | career-planning功能包、Vue Flow适配、移动层级列表、共用状态组件、路由与导航。 |
| AI | 提示词版本、Context Builder、Policy/Fact/Source Validator、协议模拟夹具、额度明细。 |
| 质量 | 单测、集成、组件、Playwright、性能、安全、可访问性和回归报告。 |
| 上线 | 功能开关、白名单、监控面板、告警、回滚手册、数据导出/删除验收。 |